Ретроспектива разработки ContactsApp

1)Основное ТЗ было выполнено в полном объёме и в срок. Количество потраченных человеко-часов приблизительно равно 65. Больше всего времени заняло написание логики основного и дополнительного окна,также много времени заняло юнит-тестирование. Ситуаций, которые можно назвать форс-мажорными не возникало. Происходили только небольшие трудности по всему процессу разработки приложения. Написание документации заняло примерно пару часов, из-за маленьких размеров программы.

2)ТЗ было предоставлено в достаточном объёме для реализации проекта. Противоречий в задании обнаружено не было, и работа приложения была в достаточной мере понятна по предоставленным макетам интерфейса.

3)Ошибок в примечаниях руководителя обнаружено не было.Все было идеально.

4)Возникали незначительные трудности в работе Visual studio над юнит-тестами, а именно, что некоторые тесты не запускались до перезагрузки IDE.Никаких затруднений не возникало при работе со средой разработки, системой версионного контроля.

5)В ходе выполнения лабораторных работ были изучены принципы работы с версионным контролем, юнит-тестирования, создания скрипта и файла установщика. Также улучшены знания в работе с языком программирования С#,появилась структурированность.

6)Проект можно считать успешно завершённым, если руководитель примет все лабораторные работы.